| Этапы | Технологии |  | Инструменты | Разработка backend | Разработка frontend-интерфейса | Скрипак | Вакалов | Руководитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идея | Анализ рынка, формулировка |  | Miro, Notion | Описание основной концепции сайта | Обсуждение базовых функций |  |  |  | 01.09 – 05.09 |
| Цели | Django framework |  | PyCharm | Сформировать MVP | Уточнить сценарии использования |  |  |  |  |
| Задачи | Разбивка на спринты |  | Telegram | API сервис | Разработка макета страниц |  |  |  |  |
| Документы | ТЗ |  | Word | Описание API и сущностей | Сценарии интерфейса |  |  |  | 06.09 – 12.09 |
| Планирование проекта | Диаграмма Ганта |  | MS Project | Планирование API | Экраны и переходы |  |  |  | 13.09 – 20.09 |
| Проектирование БД | Моделирование | Idef0 | Ramus | Таблицы: Users, Dates, Ideas, Diary | Связь с категориями |  |  |  | 21.09 – 25.10 |
|  |  | bpmn | Draw.io |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка БД на физическом уровне | PostgreSQL | pgAdmin | Создание схемы и таблиц | Настройка моделей Django ORM |  |  |  |  |
|  | Запросы | SQL | pgAdmin | Реализация запросов | Отображение данных через API |  |  |  |  |
| Проектирование интерфейса | Логическая часть | Django, HTML, CSS, JS | PyCharm, VSCode | Настройка API и views | Создание компонентов (карточки, фильтр) |  |  |  | 26.10 – 30.11 |
|  | Визуальная часть | UI/UX | Figma, Photoshop, Canva | Подготовка API для медиа | Разработка макета сайта |  |  |  |  |
| Подготовка документации для сдачи проекта | Markdown, Wiki |  | YoNote | Документация к API | Руководство пользователя |  |  |  | 01.12 – 05.12 |
| Обсуждение результатов | Собрание |  | Zoom | Отчёт о backend | Демонстрация интерфейса |  |  |  | 06.12 – 10.12 |
| Анализ ошибок | Встреча команды |  | Telegram/Zoom | Логирование, баг-репорты | UI-тесты, исправления |  |  |  |  |
| Презентация | PowerPoint, Canva |  | OBS, Google Meet | Демонстрация API | Показ интерфейса MVP |  |  |  | 11.12 – 15.12 |